Comune di Firenze, Provincia di Firenze, 
Comune di Campi Bisenzio, Comune di Scandicci

Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile 
dell’area metropolitana fiorentina

Strumento attuativo del Programma Operativo Regionale Competitività Regionale e Occupazione 2007 – 2013

SISTEMA INFORMATIVO DELLA CITTà DEI SAPERI

Progetto di fattibilità definitiva

Febbraio 2010

# Sintesi del progetto e della procedura

Cosa contiene questo documento

- Una sintesi dell'intero progetto e della procedura, ad uso interno all'Amministrazione;

- Uno progetto di fattibilità complessivo per l'intero progetto (lotto 1 e 2) che costituisce il documento di cantierabilità richiesto dalla Regione Toscana per concedere il finanziamento. Questo documento verrà presentato alla RT sia come progetto di fattibilità definitivo per il lotto 1 (per € 1.991.111,00) che progetto definitivo di entrambi i lotti (per complessivi € 1.991.111,00 + € 952.944,00 = € 2.944.055,00);

- Una serie di allegati illustrativi del contesto progettuale e procedimentale dell'iniziativa complessiva, con particolare attenzione all'avviso esplorativo per reperire idee progettuali per i servizi e le funzioni del SICS da inserire nel progetto esecutivo che costituirà la base per la procedura di evidenza pubblica che sarà utilizzata per l'attuazione.

Il progetto Sistema Informativo della Città dei Saperi

Il progetto Sistema Informativo della Città dei Saperi è finalizzato a realizzare nell'area PIUSS (Comuni di Firenze, Scandicci, Campi Bisenzio) una struttura complessa di comunicazione composta da

- una serie di piazze wi-fi che si vanno ad aggiungere a quelle già realizzate, tutte in zone strategiche dell'area metropolitana interessata

- una infrastruttura di comunicazione/portale/redazione che, utilizzando le informazioni già presenti all'interno del sistema informativo del Comune e della Provincia, permetta alle Università, centri culturali, associazioni, city user, studenti, ricercatori di fruire di uno spazio di informazione e comunicazione avanzato, accessibile gratuitamente (con supporti wi-fi e mobile) e con un largo spazio dedicato al social networking e alla creazione di contenuti da parte degli utenti. Visto l'orientamento al coinvolgimento della popolazione che vive la Firenze delle Università e della Cultura, tutta l'infrastruttura di comunicazione sarà sia in Italiano che in Inglese. Le informazioni contenute

  - aumenteranno la qualità della vita, rendendo più facilmente accessibili servizi e informazioni pubbliche

  - permetteranno di conoscere le attività e le opportunità della Firenze delle Università e della Cultura

  - permetteranno di creare un diffuso effetto comunità per i frequentatori della città, adeguato alle tecnologie e agli strumenti relazionali del web 2.0

  - permetteranno di fruire con strumenti nuovi e più social delle informazioni sul patrimonio e sui servizi turistici metropolitani, facilitando la partecipazione degli utenti per migliorarli e premiare i migliori

  - permetteranno di diffondere informazioni e opportunità sulle offerte dell'artigianato e del commercio tradizionale presente nell'area metropolitana, con particolare riferimento all'artigianato artistico

  - permetteranno di diffondere e opportunità sulle attività di produzione culturale e spettacoli, costruendo un ambiente interattivo ove rendere disponibili liberamente informazioni, recensioni, video eccetera, favorendo la creazione di una comunità che condivide un ambiente sociale e territoriale caratterizzato da una diffusa produzione culturale

- una infrastruttura di accesso alle informazioni composta da digital signal (schermi tattili, schermi interattivi, dispositivi di nuova concezione eccetera) che supporti la fruizione distribuita sul territorio di informazioni derivanti dalla infrastruttura di comunicazione/portale

- una rete di segnali fisici, di concezione e design nuovo che delimitino e facilitino la fruizione della Città dei Saperi

In che ambito si muove il progetto per la azione del Comune di Firenze

Scontando la coerenza con la strategia del PIUSS, il progetto contribuisce a

- Sviluppare e potenziale la politica dell'accesso alla rete via wi-fi del Comune di Firenze che verrebbe a coprire, attraverso l'attuale progetto Firenze Wi-Fi e la strategia di diffusione di hot spot tramite i dehors di bar/caffé, le aree chiave del centro storico, gli incubatori e i centri artigianali le Cascine e tutto il percorso della Tramvia

- rendere disponibili e facilmente accessibili i contenuti disponibili per i city user e le organizzazioni culturali che sono già disponibili all'interno dei siti pubblici e all'interno del SIT, sviluppando ulteriormente gli strumenti di comunicazione pubblica

- infrastrutturare e rafforzare la rete Firenze Sapere, favorendo la creazione della comunità relazionale che la sostiene, favorendo la creazione di una comunità locale di produzione culturale che possa anche costituire un contributo a rafforzare l'humus all'interno del quale nascerà il distretto del Beni e delle Risorse Culturali

A che punto è la procedura

1

Il progetto SICS è fra i progetti portanti del PIUSS e, come altri progetti, deve essere predisposto un documento di fattibilità assimilabile ad un progetto definitivo della normativa di riferimento dei LLPP. Essendo questo un progetto prevalentemente di servizi e potendo sostanzialmente realizzarsi attraverso un'unica procedura d'appalto (indipendentemente dalla valutazione di opportunità da parte della amministrazione di seguire questa strada), si tratta di elaborare l'allegato tecnico/progettuale/fattibilità adeguato all'emissione di una gara di appalto. Infatti, lo scopo della richiesta del definitivo da parte della Regione Toscana è proprio quella di garantirsi, al momento del decreto di finanziamento, che si proceda rapidamente all'appalto.

Il documento di fattibilità (l'allegato tecnico/progettuale/fattibilità adeguato all'emissione di una gara di appalto) deve essere approvato dalla Giunta Comunale, insieme ai progetti definitivi che costituiscono altri investimenti PIUSS, entro e non oltre il 28 di Febbraio.

Le informazioni contenute nel progetto saranno, contemporaneamente, inserite nel sistema informativo regionale che permetterà, poi, di completare la procedura di richiesta di finanziamento e l'istruttoria tecnica regionale.

2

Nell'ambito del processo di attuazione del PIUSS, comunque, questo progetto svolge un ruolo di particolare interesse. Infatti, dato che il progetto costituisce il tessuto connettivo di tutto il PIUSS a livello intercomunale e risponde alle priorità strategiche sia del Comune di Firenze che di quello di Scandicci, potrebbe essere oggetto di un potenziamento futuro, al fine di completarne l'impatto e di renderlo più efficace e integrato con altri investimenti in corso nei due enti.

Quindi, dal momento in cui sono emerse le difficoltà di realizzazione del progetto Le Piagge e l'esigenza (per coerenza progettuale e per opportunità finanziaria) di sostituire il progetto portante Le Piagge con il progetto funzionale Riqualificazione della Piazza Santa Maria Novella (avviando una procedura di modifica del PIUSS permessa dal Disciplinare PIUSS), si è colta l'opportunità di creare un secondo lotto dello stesso progetto Sistema Informativo della Città dei Saperi. Questo secondo lotto, di circa 1 Meuro, richiede, per essere proposto, la redazione e l'approvazione di un progetto preliminare.

In sostanza, da un punto di vista finanziario, per quanto riguarda la linea 5.1b, il progetto

|  | Linea intervento | Spese ammissibili | FESR | % Contributo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parco Urbano Le Piagge | 5.1b | € 2.803.781,00 | € 1.682.268,00 | 60,00% |

lascerebbe il posto, per motivi di rispetto dei tempi di cantierabilità, ai seguenti progetti

|  | Linea intervento | Spese ammissibili | FESR | % Contributo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sistema Informativo della Città dei Saperi. Integrazione | 5.1b | € 952.944,00 | € 571.745,00 | 60,00% |
| Recupero e riqualificazione SMN | 5.1b | € 1.850.837,00 | € 1.110.523,00 | 60,00% |
| TOTALE |  | € 2.803.781,00 | € 1.682.268,00 | 60,00% |

In conclusione, nella medesima delibera di approvazione dei progetti definitivi SICS, per opportunità di conoscenza da parte della Giunta (coerentemente alle decisioni già prese dalla Conferenza di concertazione del PIUSS presieduta dal Vicesindaco Nardella), occorre inserire la presa d'atto che i progetti che vanno a sostituire il progetto Le Piagge (che viene rinviato per problemi di fattibilità) sono pronti e allo stato di preliminare.

Che procedure sono da svolgere nell'immediato futuro

1

Il progetto SICS completo, dunque, richiederà uno sforzo progettuale aggiuntivo, da svolgere in circa 90-100 giorni, per essere riunificato in un unico intervento, parzialmente rinnovato in quanto caratterizzato da un maggiore potenziale in termini di efficacia.

Per procedere a questa progettazione nelle forme adeguate all'ambizione del progetto, si è impostata una procedura di concorso di idee, aperta al contributo di intelligenze imprenditoriali, tecniche, di ricerca. Questa procedura, in corso di perfezionamento, permetterà di ricevere contributi di livello qualitativo e di creatività adeguata all'ambizione del progetto stesso. Questa procedura, innovativa ma abbastanza semplice, potrà anche creare la giusta attenzione di imprese, gruppi di ricerca, intelligenze sull'iniziativa e sulla sua rilevanza potenziale per la qualità della vita e la competitività della città.

In allegato a questo documento si trova una bozza dell'avviso che è in corso di perfezionamento e pubblicazione.

2

Una volta completata la progettazione, occorrerà riunirla in un unico progetto che, probabilmente, richiederà una nuova approvazione in Giunta Comunale, anche per definirne i profili attuativi.

Infatti, viste le due componenti principali che lo costituiscono (hardware per le infrastrutture wi fi e i digital signal; software e comunicativo per tutto il resto), potrebbe essere opportuno attuarlo tramite due appalti diversi e, quindi, due profili tecnico-amministrativi diversi di progettazione esecutiva (LLPP e Servizi).

L'appalto /gli appalti dovrà essere concluso entro l'anno, richiedendo quindi che il bando sia emesso nei mesi estivi con procedura aperta o a settembre con procedura ristretta. Quindi, la conclusione della progettazione esecutiva complessiva dovrà essere completata entro maggio / giugno.

Indice generale

0.  Sintesi del progetto e della procedura	2

1.  Sintesi del progetto	8

1.1 La Città dei Saperi	8

1.2 Le componenti fondamentali del Sistema Informativo per la Città dei Saperi (SICS)	11

2.  Progetto per fattibilità definitiva. Infrastruttura tecnologica di accesso	12

2.1 Sintesi degli obiettivi dell'intervento	12

2.2 Strategia d'intervento	12

2.3 Copertura geografica dell'infrastruttura	15

2.4 Quadro economico riassuntivo	16

2.5 Dettaglio dell'infrastruttura passiva	17

2.6 Parco delle Cascine	18

2.7 Piazzale Kennedy 	18

2.8 Arena delle Cornacchie	19

2.9 Area Piaggie zona stazione ferroviaria	23

2.10 Area Piazza Santa Maria Novella	25

2.11 Area San Lorenzo	30

2.12 Area Piazza Tasso	33

2.13 Allaccio Fibra Ottica PIUSS verso Scandicci	40

2.14 Potenziamento Lungarno Aldo Moro da Ponte Varlungo fino a Via Giotto	42

2.15 Allaccio Cavo presso nuovo Mayer	44

2.16 Infrastruttura Attiva di Trasporto su Fibra Ottica	45

3.  Progetto di fattibilità definitiva. Struttura tecnologica di comunicazione.	46

3.1 Politica di accessibilità del SICS	46

3.2 Servizi informativi erogati dal SICS	47

3.3 Infrastruttura tecnologica dei Servizi informativi erogati dal SICS	50

3.4 Infrastruttura tecnologica dei Servizi informativi erogati dal SICS per le informazioni turistiche e il digital signal	52

4.  Quadro degli investimenti, dettaglio dei costi, sostenibilità	54

4.1 Quadro economico sintetico	54

4.2 Sostenibilità gestionale	55

5.   Cronogramma di realizzazione e di spesa	56

5.1 Cronogramma di realizzazione	56

5.2 Cronogramma di spesa (iva compresa)	56

6.  Allegati	57

1. Progetto preliminare Sistema Informativo Città dei Saperi	57

2. Documenti e informazione disponibili presso il Comune di Firenze	70

3. Esempi di innovazione componente del progetto	78

4. Bozza di Avviso per Manifestazione di Interesse per la progettazione complessiva del SICS	79

# Sintesi del progetto

## La Città dei Saperi

I Piani Integrati Urbani di Sviluppo Sostenibile sono strumenti d’attuazione del Programma Regionale per la Competitività e l’Occupazione cofinanziato dai fondi strutturali comunitari, da fondi nazionali e dalla Regione Toscana.

Il PIUSS dell’area metropolitana fiorentina, integrandosi con le linee guida della riflessione strategica metropolitana, interviene nella valorizzazione del potenziale di attrattività del sistema metropolitano, qualificandone l’accoglienza e la qualità complessiva dei servizi in funzione dell’accoglienza di studenti, ricercatori, imprenditori, classe creativa.

Questo processo, che agisce a livello di area metropolitana, si innesta su di una serie di azioni che già sono in corso o che sono già programmate:

- La realizzazione di un nuovo sistema di mobilità metropolitana che permetta alla parte ovest del sistema metropolitano di muoversi minimizzando l’utilizzo di auto e mezzi a motore, permettendo comunque l’accesso a tutti i servizi e ai poli di attrazione.

- La realizzazione di alcuni incubatori d’impresa dedicati al sistema dell’artigianato dell’area metropolitana fiorentina.

- La riqualificazione di una serie di spazi inutilizzati o male utilizzati nel centro storico di Firenze che, in forma diverse, sono riportati all’utilizzo da parte delle componenti più creative della cittadinanza, dei city user e dei residenti non permanenti.

- La realizzazione di nuovi percorsi di ciclabilità e pedonalità a partire dal percorso lineare lungo l’Arno.

- La riqualificazione del nuovo centro di Scandicci, con la realizzazione di un insediamento Campus in funzione della realizzazione di un polo imprenditoriale e formativo della moda.

- La realizzazione di un potenziamento del sistema di accoglienza e di servizio per l’integrazione sociale che aumenti la qualità della vita e l’attrattività di quartieri periferici, ma integrati tramite la nuova mobilità al centro storico.

- La riqualificazione urbana del Quartiere Le Piagge, posto lungo l’asse della nuova mobilità e del parco urbano fluviale, intervenendo con un nuovo stile di riqualificazione, fortemente correlato con la sostenibilità dell’intervento e la partecipazione dei cittadini e privati.

Sulla base di un set di investimenti correlati con le iniziative in corso, il PIUSS punta ad attrarre nuova popolazione e residenzialità qualificata aumenta le offerte del sistema urbano, la sua qualità dell'accessibilità e la qualità della vita.

Una città contemporanea, polo turistico e culturale come Firenze, costruisce la sua attrattività proprio sulla sua disponibilità di reti e infrastrutture, servizi informativi e di accessibilità che rendono ai cittadini, city users, turisti per rendere più facile e attraente vivere la città.

Senza un sistema informativo adeguato ed un'integrazione con i sistemi informativi già presenti, le potenzialità di attrattività della città diminuiscono e soprattutto, diminuisce la possibilità di far interagire le reti locali di relazione e informazione con le reti lunghe di informazione, relazione e network sociali.

## Le componenti fondamentali del Sistema Informativo per la Città dei Saperi (SICS)

| Obiettivi | Strumenti | Componente chiave del sistema informativo |
| --- | --- | --- |
| Rafforzare e integrare le politiche di accessibilità della Città dei Saperi in favore di City User, Turisti Target, Cittadini evoluti, studenti, ricercatori, professori, imprenditori, classe creativa. | Infrastruttura wi-fi di copertura dell'area PIUSS e di connessione fra le altre infrastrutture di accesso | Infrastruttura tecnologica e di accesso wi-fi |
| Rendere visibile la città dei Saperi | Sistema di cartellonistica dedicato con tecnologie e modelli di exhibit innovative | Cartellonistica di nuova concezione Punto per Punto Digital signal e Schermi tattili |
| Rendere più accessibile i servizi e le informazioni della “Città dei Saperi” | Portale, CMS, servizi internet e sistema di accesso mobile alle informazioni sulla città dei saperi | Server web Struttura redazionale e informativa accesso wi-fi nell'area della città dei saperi |
| Aumentare le informazioni sui servizi pubblici locali | Qualificazione e aumento dell'accessibilità alle basi informative pubbliche | Redazione web “in comune” sito accessibile mobile |
| Aumentare le informazioni sugli eventi e la vita sociale della Città dei Saperi | Sito internet e redazione web 2.0 sulla vita interna alla città dei saperi | Server web redazione web 2.0 |
| Qualificare e rinnovare le informazioni sull'offerta di servizi culturali e turistici | Accessibilità integrata ai servizi turistici e culturali e nuove forme di visita virtuale | Server e sito web Turismo e cultura server per simulazioni avanzate di grafica 3D via web |
| Aumentare la coesione sociale e la rete relazionale all'interno della città dei saperi | Sito web 2.0 sulla vita sociale, i servizi, le offerte sociali e commerciali, della città dei saperi | Server web redazione web 2.0 sistema di pubblicazione multicanale (mobile, fermate tranvia, schermi tattili, web eccetera) |
| Rafforzare i legami relazionali e sociali fra la città dei saperi e i visitatori e city user non residenti | Sito web 2.0 a supporto della creazione di un social network metropolitano, in inglese, italiano e in parte nelle principali lingue di interesse del sistema metropolitano | Redazione web “in comune” sito accessibile mobile Server web redazione web 2.0 |

# Progetto per fattibilità definitiva. Infrastruttura tecnologica di accesso

## Sintesi degli obiettivi dell'intervento

Il SICS si sosterrà su di una infrastruttura passiva ed attiva di rete wi-fi che seguendo il percorso della Città dei saperi di cui al progetto PIUSS attivi punti di accesso Wireless e si connetta con il sistema di server che immettono nel sistema informazioni. La coperturà sarà garantita nelle seguenti aree del sistema metropolitano:

- Parco delle Cascine

  - Anfiteatro delle Cornacchie

  - Piazzale Kennedy

  - Area ex-Fabbri

- Area Piaggie zona stazione ferroviaria

- Piazza Santa Maria Novella

- Piazza Stazione

- Area San Lorenzo

  - lato ximeniano

  - mercato centrale

  - via Amorino

  - Via taddea

  - Via Faenza

- Area Piazza Tasso locali comunali conventino

- Area ex CNR Comune di Scandicci

- Area Spazio Reale Comune di Campi Bisenzio

- Predisposizione collegamento con il comune di Scandicci, aree universitarie nel comune di Firenze e Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio

## Strategia d'intervento

Viene utilizzata la rete metropolitana Fi-Net per ricavare un anello di fibra ottica tale da essere utilizzabile in modo separato dagli attuali servizi attivi (rete intranet, telecamere, centralini, semafori, etc).

A tal fine vengono individuati punti di allaccio per arrivare agli hot spot di accesso che in modo analogo al progetto Firenze wi-fi (le 13 piazze attualmente dotate del servizio) utilizzeranno gli armadi esistenti o in corso di realizzazione per le telecamere e-o altri servizi comunali.

Quest’ultimo accorgimento consentirà di non dover fare contratti separarti per l’energia elettrica.

Per ogni punto sarà reso disponibile un cablaggio UTP per dati ed alimentazione POE degli hot spot. Viene inoltre predisposto l’allacciamento dei componenti attivi WAN e del SICS che raccorderanno la rete al centro servizi per la gestione della rete IP e per l'instradamento delle informazioni.

Si procede contemporaneamente all’esecuzione delle opere infrastrutturali geografiche di cui alla figura N°2 e dettagliato nel Capitolo Infrastruttura Passiva alla realizzazione della infrastruttura  con l’acquisizione delle apparecchiature di trasporto metropolitano per la rete di cui alla figura N°1.e meglio dettagliate nel Capitolo Trasporto metropolitano su rete Fi-Net. In parallelo parte anche l’acquisizione del sistema di distribuzione ed accesso Wi-Fi per le oggetto del progetto PIUSS come dettagliato nel Capitolo Rete WiFi.

## Copertura geografica dell'infrastruttura

Area del Comune di Firenze con tracciatura della infrastruttura, degli hot spot previsti (le stelle blu), dell'infrastruttura esistente (in verde) e di q	uella che viene realizzata ex novo (in blu). In rosso le telecamere distribuite nella città e che saranno utilizzate come rete di alimentazione degli hotspot.

Copertura geografica. Comune di Firenze

## Quadro economico riassuntivo

| Interventi per Opere civili di predisposizione ed adeguamento attuale rete in fibra ottica F-Net. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Per Opere e Provviste | € 377.287,50 |
|  | Per i collegamenti fra le reti in fibra dei Comuni PIUSS | € 100.000,00 |
|  | Progettazione, IVA, oneri sicurezza, direzione lavori, imprevisti e collaudo | € 122.712,50 |
|  | Totale | € 600.000,00 |
| Infrastruttura Fibra Ottica |  |  |
|  | Acquisizione apparati di rete in F.O. con IVA | € 100.920,00 |
|  | Acquisizione sistema gestione e apparati di trasporto e distribuzione Wi-Fi con IVA | € 200.000,00 |
|  | Totale | € 900.920,00 |
| Opere coerenti rendicontabili |  |  |
| Investimenti infrastrutturali già effettuati nel corso dei progetti Fi-Net 2 e 3 e resi disponibili per PIUSS | € 150.000,00 |  |
| Totale | € 150.000,00 |  |
| Gestione e manutenzione Ordinaria |  |  |
| La gestione ordinaria dell’intera infrastruttura compresa la manutenzione alle F.O. e la gestione dell’infrastruttura attiva. Costo per anno. | € 80.000,00 |  |

## Dettaglio dell'infrastruttura passiva

Il comune di Firenze mette a disposizione del progetto PIUSS 50.000 ml di fibra ottica ovvero una coppia di Fibra ottica che si stende per tutta l’area cittadina come evidenziato in Figura N°2 colorato di Verde, tale fibra contente di realizzare la topologia di cui alla figura N°1 che offre ottime caratteristiche di affidabilità e qualità dei servizi.

Tabella 1 Computo metrico estimativo Fibra Ottica

|  |  | Importo |
| --- | --- | --- |
| Area Cascine P.le Kennedy |  | € 288,00 |
| AREA SMN P.zza Stazione lato Unità |  | € 688,00 |
| Area SMN P.zza Stazione lato Alemanni |  | € 688,00 |
| Area SMN P.zza SMN |  | € 4.540,00 |
| Area S. Ambrogio Le Murate |  | € 688,00 |
| Area P.zza Tasso |  | € 688,00 |
| Area cascine ex-Fabbri |  | € 5.021,50 |
| Area S. Ambrogio P.zza Ghiberti |  | € 288,00 |
| Area stazione FFSS Piagge |  | € 12.244,00 |
| Area Cascine Anfiteatro delle Cornacchie |  | € 5.503,00 |
| 5 punti in Area San Lorenzo |  | € 3.440,00 |
| Potenziamento Dorsale Baracca |  | € 143.186,00 |
| Potenziamento Dorsale Cascine |  | € 47.733,00 |
| Area S. Lorenzo |  | € 3.440,00 |
| Attestazione cavo 96 lato Mayer-Fortezza |  | € 8.663,00 |
| Posa Cavo da 96 talenti-Canova lungo tramvia al condine comunale con Scandicci |  | € 16.802,00 |
| Potenziamento Dorsale Lungarno dal ponte di Varlungo |  | € 123.387,00 |
| Totale |  | € 377.287,50 |

## Parco delle Cascine

Nel parco delle cascine sono previste 3 aree di accesso wi-fi

Volume ex-Fabbri

Viene realizzato uno sbraccio dalla dorsale potenziata allo scopo dalla sede dei Vigili in piazzale di porta al prato

## Piazzale Kennedy

Area già wifizzata nel corso del progetto firenze wi-fi

## Arena delle Cornacchie

Viene realizzato uno sbraccio dalla dorsale proveniente da via pistoiese (armadio indiano) potenziata allo scopo verso il PIC di Via Giuliani passando dalla protezione civile di via dell’Olmatello

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Area Cascine Anfiteatro delle Cornacchie tratta da armadio fibre ad Anfiteatro delle Cornacchie. Lunghezza 500 metri. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 |  | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 500 | € 3,15 | € 1.575,00 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 500 | € 3,00 | € 1.500,00 |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 0 | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 4 | € 22,00 | € 88,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 500 | € 3,48 | € 1.740,00 |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre |  | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
|  |  |  | € 5.503,00 |

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Area Cascine P.le Kennedy tratta da sede PM v. delle Cascine al P.le Kennedy si utilizza la predisposizione già in essere per il progetto Firenze Wi-Fi. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 0 | € 3,15 | € - |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 0 | € 3,00 | € - |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 0 | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 4 | € 22,00 | € 88,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre |  | € 3,48 | € - |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 0 | € 400,00 | € - |
|  |  |  | € 288,00 |

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Area Cascine ex-Fabbri tratta da sede PM v. delle Cascine 5 a sede ex-Fabbri. Lunghezza 450 metri. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 450 | € 3,15 | € 1.417,50 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 450 | € 3,00 | € 1.350,00 |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole |  | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 4 | € 22,00 | € 88,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 450 | € 3,48 | € 1.566,00 |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
|  |  |  | € 5.021,50 |

## Area Piaggie zona stazione ferroviaria

Viene realizzato uno sbraccio dalla sede comunale dell’incubatore verso la sede della Polizia Municipale di porta a prato passando da via baracca (dorsale allo scopo potenziata).

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Area Stazione Piagge tratta da sede Incubatore v. della Sala alla Stazione delle Piagge. Lunghezza 1200 metri. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 | 0 | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 1200 | € 3,15 | € 3.780,00 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 1200 | € 3,00 | € 3.600,00 |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 0 | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 4 | € 22,00 | € 88,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 1200 | € 3,48 | € 4.176,00 |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 1 | € 400,00 | € 400,00 |

## Area Piazza Santa Maria Novella

Viene usato il cavo della telecamera e predisposto il raccordo alla rete in F.O.

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : AREA SMN P.zza SMN tratta da muffola v. della Scala a P.zza SMN. Lunghezza 900 metri. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 400 | € 3,15 | € 1.260,00 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 400 | € 3,00 | € 1.200,00 |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole |  | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 4 | € 22,00 | € 88,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 400 | € 3,48 | € 1.392,00 |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
|  |  |  | € 4.540,00 |

Vengono utilizzate le telecamere lato via Alamanni e lato Alinari e predisposto un’allaccio verso l’interno stazione S.M.N.

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Area SMN P.zza Stazione lato Alemanni tratta da muffola v. della scala a P.zza Stazione lato Alemanni. Lunghezza 200 metri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 0 | € 3,15 | € - |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 0 | € 3,00 | € - |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole |  | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 4 | € 22,00 | € 88,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan | 0 | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 0 | € 3,48 | € - |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
|  |  |  | € 688,00 |

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Area SMN P.zza Stazione lato Alinari tratta da muffola v. della scala a p.zza Stazione lato Alinari. Lunghezza 250 metri |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 0 | € 3,15 | € - |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 0 | € 3,00 | € - |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole |  | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 4 | € 22,00 | € 88,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 0 | € 3,48 | € - |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
|  |  |  | € 688,00 |

## Area San Lorenzo

Sono previsti 5 punti di accesso rispettivamente corrispondenti alle telecamere (alcune in corso di realizzazione)

- Lato Osservatorio ximeniano

- Lato Mercato centrale

- Lato  via Amorino

- Lato via Taddea

- Lato via Faenza

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Area S. Lorenzo (comprensiva dei punti v. Taddea, v. Faenza, v. dell'Amorino, Mercato centrale e P.zza S. Lorenzo) tratta da istituto Ximeniano seguirà il percorso delle fibre per le telecamere installate o in fase di installazione. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 0 | € 3,15 | € - |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi |  | € 3,00 | € - |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole |  | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 20 | € 22,00 | € 440,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre |  | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 10 | € 100,00 | € 1.000,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre |  | € 3,48 | € - |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 5 | € 400,00 | € 2.000,00 |
|  |  |  | € 3.440,00 |

## Area Piazza Tasso

Si attiva l’accesso nel chiosco  fronte locali Città Sicura

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Area Piazza Tasso tratta da sede ufficio Città Sicura del Comune di Firenze a P.zza Tasso. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 |  | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 | 0 | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre |  | € 3,15 | € - |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi |  | € 3,00 | € - |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 0 | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 4 | € 22,00 | € 88,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre |  | € 3,48 | € - |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 1 | € 400,00 | € 400,00 |
|  |  |  | € 688,00 |

Potenziamento Dorsali Baracca, Cascine, Olmatello

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Potenziamento dorsale Dall'armadio in via pistoiese altezza rampa indiano fino a Porta al Prato Palazzo Guadagni |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 30 | € 160,00 | € 4.800,00 |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 10 | € 795,00 | € 7.950,00 |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 | 1 | € 1.135,00 | € 1.135,00 |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 1500 | € 62,00 | € 93.000,00 |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 | 1500 | € 7,69 | € 11.535,00 |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 1500 | € 3,15 | € 4.725,00 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 3500 | € 3,00 | € 10.500,00 |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 1 | € 715,00 | € 715,00 |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 96 | € 22,00 | € 2.112,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre | 2 | € 957,00 | € 1.914,00 |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 48 | € 100,00 | € 4.800,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan | 0 | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre |  | € 3,48 | € - |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 0 | € 400,00 | € - |
|  |  |  | € 143.186,00 |

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Installazione nuova muffola di raccordo Cavo lato Nuovo Mayer con Fortezza da basso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 | 1 | € 1.135,00 | € 1.135,00 |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 0 | € 3,15 | € - |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi |  | € 3,00 | € - |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 1 | € 715,00 | € 715,00 |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 48 | € 22,00 | € 1.056,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre |  | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre | 1 | € 957,00 | € 957,00 |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 48 | € 100,00 | € 4.800,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre |  | € 3,48 | € - |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 0 | € 1.000,00 | € - |
|  |  |  | € 8.663,00 |

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Posa nuovo cavo 96 dalla sede della polizia municipale alle cascine a porta al prato (palazzo Guadagni) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 15 | € 160,00 | € 2.400,00 |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 7 | € 795,00 | € 5.565,00 |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 200 | € 62,00 | € 12.400,00 |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 | 200 | € 7,69 | € 1.538,00 |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 200 | € 3,15 | € 630,00 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 2300 | € 3,00 | € 6.900,00 |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole |  | € 715,00 | € - |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 0 | € 22,00 | € - |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre | 0 | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 96 | € 100,00 | € 9.600,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 2500 | € 3,48 | € 8.700,00 |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 0 | € 1.000,00 | € - |
|  |  |  | € 47.733,00 |

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Potenziamento Dorsale dall'armadio Gori alla protezione civile Olmatello reinfilaggio cavo da 96 F.O. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 5 | € 160,00 | € 800,00 |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 1 | € 795,00 | € 795,00 |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 50 | € 62,00 | € 3.100,00 |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 50 | € 3,15 | € 157,50 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 950 | € 3,00 | € 2.850,00 |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 4 | € 715,00 | € 2.860,00 |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 96 | € 22,00 | € 2.112,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre |  | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre | 0 | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 48 | € 100,00 | € 4.800,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia | 0 | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 1000 | € 3,48 | € 3.480,00 |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 0 | € 1.000,00 | € - |
|  |  |  | € 20.954,50 |

## Allaccio Fibra Ottica PIUSS verso Scandicci

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO Infilaggio Fibra su cavedio Tramvia da via Talenti al Confine Comunale con Scandicci |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 2000 | € 3,15 | € 6.300,00 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi |  | € 3,00 | € - |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 2 | € 715,00 | € 1.430,00 |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 96 | € 22,00 | € 2.112,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre |  | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre |  | € 957,00 | € - |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 0 | € 100,00 | € - |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia |  | € 1.030,00 | € - |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 2000 | € 3,48 | € 6.960,00 |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 0 | € 1.000,00 | € - |
|  |  |  | € 16.802,00 |

## Potenziamento Lungarno Aldo Moro da Ponte Varlungo fino a Via Giotto

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Potenziamento Dorsale lungarno dal ponte di Varlungo alla sede di Via Giotto reinfilaggio cavo da 96 F.O. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 30 | € 160,00 | € 4.800,00 |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 17 | € 795,00 | € 13.515,00 |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 |  | € 1.135,00 | € - |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 500 | € 62,00 | € 31.000,00 |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 500 | € 3,15 | € 1.575,00 |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi | 3500 | € 3,00 | € 10.500,00 |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 4 | € 715,00 | € 2.860,00 |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 500 | € 22,00 | € 11.000,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre |  | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre | 1 | € 957,00 | € 957,00 |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 2 | € 100,00 | € 200,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
| B01.P01.A32 | Fornt e Posa armadio stradale tipo la conchiglia | 2 | € 1.030,00 | € 2.060,00 |
| B01.P01.A38 | FORN E Posa fune acciaio da mm10 a parete comp morset e redan |  | € 8,90 | € - |
| B01.P01.A21 | provvista di fibra monomodale SMR 96 fibre | 4000 | € 3,48 | € 13.920,00 |
| B01.P01.A20 | provvista di fibra monomodale SMR 48 fibre | 0 | € 2,30 | € - |
| B01.F07.A06 | Tubo p.v.c filettato 0 40 mm. Con raccordi IP67 | 0 | € 8,52 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 0 | € 1.000,00 | € - |
|  |  |  | € 92.387,00 |

## Allaccio Cavo presso nuovo Mayer

L’intervento già predisposto dalla Fi-Net 3 viene completato per potenziare e rendere possibile la topologia di Fig. 1

| INTERVENTO: | COLLEGAMENTO : Installazione nuova muffola di raccordo Cavo lato Nuovo Mayer con Fortezza da basso |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| B01.P01.A01 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 470x470 | 0 | € 160,00 | € - |
| B01.P01.A02 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 900x700 | 0 | € 795,00 | € - |
| B01.P01.A03 | Provv. e p.o. di pozzetto in ghisa 1250x800 | 1 | € 1.135,00 | € 1.135,00 |
| B01.P01.A05 | realizzazione di scavo con mezzo meccanico | 0 | € 62,00 | € - |
| B01.P01.A06 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 63… | 0 | € 7,09 | € - |
| B01.P01.A07 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 90 |  | € 7,69 | € - |
| B01.P01.A08 | Provv. e p.o. di tubo corrugato dm. 110 |  | € 8,81 | € - |
| B01.P01.A15 | infilaggio di fibra ottica fino a 100 fibre | 0 | € 3,15 | € - |
| B01.P01.A16 | posa aerea di cavo fino a 100 fibre | 0 | € 5,20 | € - |
| B01.P01.A17 | pulitura e infilaggio guida in tubazione esistente con altri cavi |  | € 3,00 | € - |
| B01.P01.A22 | attestazioni di cavi fino a 50 fibre alle muffole | 0 | € 370,00 | € - |
| B01.P01.A23 | attestazioni di cavi fino a 100 fibre alle muffole | 1 | € 715,00 | € 715,00 |
| B01.P01.A24 | giunzione di fibre a nastri /o fibre singole per ogni fibra | 48 | € 22,00 | € 1.056,00 |
| B01.P01.A25 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 50 fibre |  | € 682,00 | € - |
| B01.P01.A26 | Fornitura e Posa muffola completa di accessori fino a 100 fibre | 1 | € 957,00 | € 957,00 |
| B01.P01.A27 | attest e term agli armadi di cavi x fibra for cass misure e certif | 48 | € 100,00 | € 4.800,00 |
| B01.P01.A29 | Fornit e p.o. arm RACK x term di cavi in f.o 1200x800x800 p.traspar |  | € 1.020,00 | € - |
|  | Predisposizione c/o punto terminale | 0 | € 1.000,00 | € - |
|  |  |  | € 8.663,00 |

## Infrastruttura Attiva di Trasporto su Fibra Ottica

Lo schema di Figura N°1 prevede i seguenti componenti

| Tipologia | Apparato | Descrizione | Prezzo unitario | Q.ta | Totale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Switch | Cisco Catalyst 3750-12G | Switch Gigabit Layer 3 | € 7.700,00 | 5 | € 38.500,00 |
| Transciever Ottico | Cisco SFP 1000LX/LH | Interfaccia ottica singlemode 10km | € 650,00 | 24 | € 15.600,00 |
| Transciever Ottico | Cisco SFP 1000ZX | Interfaccia ottica singlemode 70km | € 2.000,00 | 6 | € 12.000,00 |
| Transciever Ottico | Cisco SFP 1000T | Interfaccia ottica RJ45 | € 250,00 | 6 | € 1.500,00 |
| Media Converter | MOXA 101G | Gigabit Ethernet Media Converter | € 600,00 | 15 | € 9.000,00 |
| Transciever Ottico | MOXA SFP 1000LX/LH | Interfaccia ottica singlemode 10km | € 400,00 | 15 | € 6.000,00 |
| Alimentatore | MOXA DR-45 24 | Alimentatore per MOXA 101G | € 100,00 | 15 | € 1.500,00 |
|  |  |  |  |  | € 84.100,00 |
| Totale IVA compresa | € 100.920,00 |  |  |

# Progetto di fattibilità definitiva. Struttura tecnologica di comunicazione.

Il sistema si basa sulla realizzazione di un sistema di accesso a servizi innovativi finalizzati alla creazione di un ambiente avanzato in favore del target del PIUSS La Città dei saperi

- classe creativa

- city user

- turisti “evoluti”

- cittadini “evoluti”

- studenti, con particolare riferimento a quelli stranieri e delle università straniere

- ricercatori e professori, con particolare riferimento a quelli stranieri e delle università straniere

- operatori culturali che si muovono nell'ambito di creazione di offerta di livello e di riferimento internazionale

- operatori del turismo “evoluti”

In pratica, il SICS offrirà, attraverso un avanzato sistema di accesso wi-fi diffuso nelle aree chiave del sistema metropolitano, la possibilità di fruire di servizi informativi, comunitari, di qualità della vita che rendano più competitivo il sistema metropolitano agli occhi del target di riferimento.

## Politica di accessibilità del SICS

In questa sezione sono descritti i requisiti di accessibilità del SICS attraverso il portale unico di accesso.

| ID | Descrizione |
| --- | --- |
| ACC.1 | Accesso diffuso via wi-fi e via internet del portale di accesso ai servizi del SICS attraverso dispositivi PC. |
| ACC.2 | Accesso diffuso via wi-fi del portale di accesso ai servizi del SICS attraverso dispositivi Mobile e MID. |
| ACC.3 | Accesso diffuso via wi-fi e UMTS/GPRS del portale di accesso ai servizi del SICS attraverso dispositivi telefonici. |

## Servizi informativi erogati dal SICS

In questa sezione sono descritti i servizi accessibili attraverso il portale

| ID | Descrizione |
| --- | --- |
| SER.4 | Portale di accesso in Italiano e Inglese e con guida e menu in alcune delle principali lingue di interesse. Il portale, disegnato su tecnologie solide ma Opensource (Opencms o simili), avrà una grafica semplice ma accattivante, e permetterà l'accesso a tutti i servizi del SICS. Conterrà uno spazio di news e link per accesso veloce ai servizi di interesse per l'utente. |
| SER.5 | Portale di accesso alle informazioni di pubblico interesse contenute nei portali delle amministrazioni coinvolte. Fondato sull'approccio SIT permetterà di accedere a tutti i servizi pubblici e alle funzioni di URP degli stessi. Accesso anche in inglese. |
| SER.6 | Portale di accesso alle informazioni inerenti la qualità della vita contenute nei portali e siti di pubblico interesse e di servizio pubblico, compresi quelli a gestione privata. Fondato sulla georeferenziazione e sulla profilatura, permetterà di accedere a informazioni chiave quali trasporti orari dei servizi pubblici e privati accesso a servizi pubblici e privati (convenzionati) accesso a sistemi pubblici e privati di prenotazione |
| SER.7 | Portale di accesso alle informazioni inerenti la vita delle università della città, a partire da quelle prodotte e contenute nei portali pubblici o ad essi riferibili. Fondato sulla tecnologia dei feed/rss, questa sezione permetterà dal lato client di profilare i propri interessi e le proprie disponibilità cronologiche e, dal lato server, di ricevere informazioni da siti e altri produttori convenzionati. Le informazioni potranno provenire da Università Centri di ricerca ad essa riferibili Centri di ricerca di imprese e collegati al sistema metropolitano Incubatori e centri di creatività imprenditoriale centri di alta formazione Le informazioni potranno anche essere localizzate in spazi del CMS dedicati alla istituzione culturale e contenere file multimediali, streaming e altre forme di accesso alle produzioni culturali, didattiche, materiali informativi, documenti eccetera. |
| SER.8 | Portale di accesso alle informazioni inerenti la vita culturale della città, a partire da quelle prodotte e contenute nei portali pubblici o ad essi riferibili. Fondato sulla tecnologia dei feed/rss, questa sezione permetterà dal lato client di profilare i propri interessi e le proprie disponibilità cronologiche e, dal lato server, di ricevere informazioni da siti e altri produttori convenzionati. Le informazioni potranno provenire da altre redazioni teatri, cinema e altri produttori di spettacoli associazioni e altri produttori di contenuti culturali centri culturali, istituzioni culturali eccetera Università, italiane e straniere, e scuole di alta formazione e professionali di adeguato livello organizzazioni studentesche ed organizzazioni professionali |
| SER.9 | Spazio di social networking attraverso un portale interoperativo con altri reti che eroghi un servizio assimilabile a www.friendfeed.com e che presenti l'accesso facilitato a tutte le altre informazioni del SICS. Attraverso questo servizio sarà possibile, dal lato client, profilare la propria visibilità e la propria attività nel SICS, con le opportune attenzioni alla riservatezza. I servizi garantiti saranno creazione di un proprio profilo pubblicazione di materiali documentali e multimediali personali apertura di spazio di discussione personale apertura e condivisione di gruppi di discussione e spazi collettivi gestione di un calendario personale, interfacciabile con gli eventi del SICS nel suo complesso sulla base della profilatura prescelta gestione di un sistema di messaggistica personale, interfacciabile con i principali sistemi di mailing crossing fra i profili del SICS e profili prodotti nei principali social network, attraverso la creazione di un wall comune a più ambienti social Le tecnologie open source che verranno adottate permetteranno, per molti servizi e funzionalità, di rilasciare il codice per la realizzazione di gadget e applicazioni che potranno essere integrate nel social network, magari utilizzando standard di altri ambienti simili. |

| INTERVENTO: | Sistema informativo portali e altri servizi via web e mobile |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| SER.P01.A01 | Standardizzazione della grafica e coordinamento dell'immagine fra tutti i servizi | 1 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
| SER.P01.A02 | Portale generale OPENCMS con gestione facilitata di feed/rss e possibilità di generazione di portale personalizzato dall'utente | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| SER.P01.A03 | “Portale dei portali” pubblici | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| SER.P01.A05 | Portale dei servizi e delle informazioni georeferenziate, comprese le informazioni sul commercio e l'artigianato | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| SER.P01.A06 | Portale delle Università e delle produzioni e dei Servizi Culturali | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| SER.P01.A07 | Social Network trasversale al SICS | 1 | € 150.000,00 | € 150.000,00 |
|  |  |  | € 700.000,00 |

## Infrastruttura tecnologica dei Servizi informativi erogati dal SICS

In questa sezione sono descritti gli investimenti necessari per rendere disponibili le informazioni attraverso il sistema dei portali del SICS

| ID | Descrizione |
| --- | --- |
| IT.10 | Potenziamento della server farm e dei canali di trasmissione del sistema SIT/Linea Comune a cui fanno riferimento le istituzioni coinvolte nel PIUSS. Verranno potenziati la stazione web server, su SO Linux/Windows Server 2003, composta da una serie di server paralleli, di ridondanza almeno tripla, dotati di adeguata potenza di calcolo compatibilità con standard DB MYSQL / MSSQL o assimilabili compatibilità con Linguaggio PHP/MSWEB Server una stazione SERVER VRML o assimilabile una stazione di gestione dei DB sicuro del sistema informativo con almeno tre ridondanze di backup stazione di gestione della georeferenziazione delle informazioni |
| IT.11 | Creazione di strumenti di uniformazione delle informazioni presenti nei DB delle PA e dei servizi pubblici che si vorranno rendere accessibili attraverso il SICS. I DB di interesse per il SICS saranno resi disponibili anche attraverso opportuna interfaccia di georeferenziazione. |
| IT.12 | Un sistema innovativo di gestione delle identità all'interno del SICS che, riprendendo gli standard internazionalmente utilizzati, permetta l'interoperabilità del servizio di ID, in sicurezza, utilizzandolo sia per l'accesso alla rete che ai servizi del portale. Il servizio prevede il rilascio di certificati di identità che assolvano all'immediata accessibilità compatibilmente con gli standard dei supporti utilizzati. |
| IT.13 | Server per la conversione delle informazioni su interfaccia Mobile, MID e altri accessi attraverso schermo inferiore a 4/5“. Il server opererà su standard internazionalmente adottati e sarà disponibile per tutti i servizi e informazioni che si potranno rendere disponibili all'interno del SICS. |
| IT.14 | Client e altri strumenti di immissione dati per i supporti redazionali. La localizzazione della redazione del SICS sarà presso il presidio innovativo de le Murate e prevederà la possibilità di contemporanea presenza di 10 redattori/informatici. La redazione costituirà anche l'help desk/punto di ascolto del SICS. |

| INTERVENTO: | Sistema informativo erogatori di servizi via web e mobile |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| IT.P01.A01 | Standardizzazione dei dati intercomunali | 3 | € 50.000,00 | € 150.000,00 |
| IT.P01.A02 | Potenziamento server farm intercomunale | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| IT.P01.A03 | Potenziamento web farm intercomunale | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| IT.P01.A05 | Server di conversione mobile dei dati | 1 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| IT.P01.A06 | Server per il rilascio dei certificati per accesso e gestione del Common ID | 1 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
| IT.P01.A07 | Postazioni di lavoro per la redazione | 10 | € 2.000,00 | € 20.000,00 |
| IT.P01.A08 | Cablatura e collegamento della redazione | 1 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| IT.P01.A15 | Software per server | 10 | € 3.000,00 | € 30.000,00 |
| IT.P01.A16 | Software per geolocalizzazione | 1 | € 20.000,00 | € 20.000,00 |
| IT.P01.A17 | Software per la gestione della sicurezza | 1 | € 50.000,00 | € 50.000,00 |
| IT.P01.A22 | DB e altri software per la gestione della ridondanza e del backup dei dati | 3 | € 20.000,00 | € 60.000,00 |
|  |  |  | € 685.000,00 |

## Infrastruttura tecnologica dei Servizi informativi erogati dal SICS per le informazioni turistiche e il digital signage

In questa sezione sono descritti gli investimenti necessari per rendere disponibili le informazioni turistiche e di valenza di attrattiva al target sociale della Città dei Saperi attraverso una nuova struttura di signaling di nuova concezione.

| ID | Descrizione |
| --- | --- |
| SIG.15 | Portale internazionale (almeno in inglese e nelle principali lingue turistiche) in OPENCMS integrato nel sistema e nelle potenzialità sia dei portali SICS che del sistema www.turismo.intoscana.it per i servizi di booking. Il portale dovrà valorizzare tutte le informazioni già disponibili in molte lingue da parte dell'amministrazione comunale di Firenze, la Provincia di Firenze e gli altri comuni SICS, evitando l'aggiunta di costi redazionali, quando possibile. Il portale conterrà un servizio web 2.0 integrato in crossing con i servizi di tripadvisor.com per la promozione e la gestione della reputation sullo spazio web. |
| SIG.16 | Nuova struttura di digital signal / touch-point e interattivo nelle aree chiave della Città dei Saperi. Le aree chiave saranno le stesse dell'accesso wi-fi, ovvero postazioni. I materiali e la progettazione si coordineranno con la progettazione e i risultati dell'esperienza DTP della campagna internazionale Voglio Vivere Così che prevede un investimento di 1,3 Meuro in questa direzione. I digital signal saranno di due tipi screen interattivi o meno, posti all'esterno ma in luoghi chiave, che possano supportare la fruizione interattiva o meno delle informazioni chiave per il target sociale della campagna in collegamento diretto con i portali informativi del SICS touch point informativi su tecnologia RFID ottica o radio per la comunicazione delle informazioni geolocalizzate delle principali attrazioni, servizi, opportunità, eventi. |
| SIG.17 | Nuova cartellonistica di accesso alla Città dei Saperi, già graficamente progettata, con il modello di informazione coordinata con i DS e il sistema dell'informazione del SICS |
| SIG.18 | Il Centro di informazione turistica situato in Piazza S. M. Novella, già oggi importante, nel nuovo disegno urbano della Città dei Saperi, diventerà una sorta di hub dell’informazione per il turista, city user o per il cittadino della Città dei Saperi. Questo Visitor Center di nuova concezione potrà utilizzare i locali adesso adibiti a Informazione Turistica e si integrerà funzionalmente con lo spazio di informazione e prenotazione alberghiera situato all’interno della Stazione Ferroviaria. Il nuovo visitor center, sulla scorta di esempi internazionali, permetterà al visitatore una prima “visita virtuale” e conoscenza immediata delle offerte turistiche e culturali, permettendo in autonomia di fruire di numerosi servizi e di interagire con il SICS. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo sistema di arredi e di impianti di comunicazione, adeguatamente funzionali al suo ruolo di hub informativo interattivo e di accoglienza per la Città dei Saperi nel suo complesso la realizzazione di un intervento di digital signage finalizzato alla narrazione della città attraverso l’utilizzo delle medesime informazioni e basi dati presenti nel SICS l’informazione su eventi e opportunità culturali in tempo reale, con la possibilità di visualizzarli come su un grande wall elettronico, di chiara ispirazione web 2.0 la organizzazione di esperienze 3d di fruizione delle opportunità della città, utilizzando appositi videoproiettori e materiale già sviluppato per il complesso del SICS, favorendo fruizione avanzata dei servizi al cittadino della Città dei Saperi l’integrazione elettronica e comunicativa fra i due siti dell’area di S.M.Novella al fine di permettere un unico modello di erogazione dei servizi e delle informazioni, favorendo anche l’interazione diretta dell’utente e la funzione di accoglienza dell’informazione, oltre che della sua erogazione. |

| INTERVENTO: | Sistema Informativo Turistico |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Articolo | Descrizione | Quantità | Comune | Comune |
| Cod. |  |  | Prezzi un. | Totale |
| DIG.P01.A01 | Portale internazionale (almeno in inglese e nelle principali lingue turistiche) | 1 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| DIG.P01.A02 | Digital screen. Acquisto e installazione con garanzia. | 13 | € 10.000,00 | € 130.000,00 |
| DIG.P01.A03 | Touch Point informativi su tecnologia RFID radio od Ottica | 100 | € 1.000,00 | € 100.000,00 |
| DIG.P01.A04 | Cartellonistica di accesso alla Città dei Saperi (60 cartelli a colori bifacciali autoportanti) | 60 | € 500,00 | € 60.000,00 |
| DIG.P01.A05 | 100 Cartelli per singole attrazioni o aree chiave della CdS, monofacciali e destinati a contenere i touchpoint RFID | 100 | € 200,00 | € 20.000,00 |
|  |  |  | € 510.000,00 |

# Quadro degli investimenti, dettaglio dei costi, sostenibilità

## Quadro economico sintetico

Si tratta delle spese complessive per il SICS per entrambi i lotti e il dettaglio per lotto

| Componente SICS | Importo complessivo |
| --- | --- |
| Infrastruttura WI-FI | € 900.920,00 |
| Servizi Informativi/portali | € 700.000,00 |
| Informazione turistica / Digital signaling | € 510.000,00 |
| Infrastruttura tecnologica informazione | € 685.000,00 |
| Spese tecniche | € 148.135,00 |
| Di cui |  |
| IVA | € 490.675,83 |
| Totale | € 2.944.055,00 |
| Lotto 1 |  |
| Infrastruttura WI-FI | € 900.920,00 |
| Servizi Informativi/portali |  |
| Informazione turistica / Digital signaling | € 510.000,00 |
| Infrastruttura tecnologica informazione | € 490.191,00 |
| Spese tecniche | € 90.000,00 |
| Totale lotto 1 | € 1.991.111,00 |
| Lotto 2 |  |
| Infrastruttura WI-FI |  |
| Servizi Informativi/portali | € 700.000,00 |
| Informazione turistica / Digital signaling |  |
| Infrastruttura tecnologica informazione | € 194.809,00 |
| Spese tecniche | € 58.135,00 |
| Totale lotto 2 | € 952.944,00 |

## Sostenibilità gestionale

In questa sezione sono descritti i requisiti relativi ai servizi che il fornitore si impegna ad erogare.

Costi di gestione a carico delle amministrazioni

| Costi per anno |  |
| --- | --- |
| Gestione infrastruttura wi-fi | € 8.000,00 |
| Gestione redazione e informazione | € 50.000,00 |

La sostenibilità viene garantita dalla redditività ADV del SICS, oggetto di concessione tramite apposita procedura di evidenza pubblica

# Cronogramma di realizzazione e di spesa

## Cronogramma di realizzazione

| ID | Risultato | Data |
| --- | --- | --- |
| T.1 | Approvazione progetto esecutivo Lotto 1 & 2 | 31/05/10 |
| T.2 | Avvio procedure d'appalto | 01/06/10 |
| T.3 | Completamento procedure d'appalto | 30/10/10 |
| T.4 | Avvio Lavori | 30/11/10 |
| T.5 | Fine Lavori | 30/06/12 |
| T.6 | Certificato di regolare esecuzione e collaudo | 31/07/12 |
| T.7 | Avvio a regime dell'insieme completo del SICS | 01/08/12 |

## Cronogramma di spesa (iva compresa)

| PIANO TEMPORALE DI SPESA |
| --- |
| Costo di investimento | 2010 | 2011 | 2012 | TOTALE |
| Infrastruttura WI-FI | 700000 | 200920 |  | € 900.920,00 |
| Servizi Informativi/portali |  | 400000 | 300000 | € 700.000,00 |
| Informazione turistica / Digital signaling |  | 205000 | 305000 | € 510.000,00 |
| Infrastruttura tecnologica informazione |  | 685000 |  | € 685.000,00 |
| Spese tecniche | 100000 | 48135 |  | € 148.135,00 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | 800000 | 1539055 | 605000 | € 2.944.055,00 |

# Allegati

## Progetto preliminare Sistema Informativo Città dei Saperi

Provincia di Firenze Comune di Firenze Comune di Campi Bisenzio Comune di Scandicci

Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile dell’area metropolitana fiorentina

La città dei saperi

Strumento attuativo del Programma Operativo Regionale Competitività Regionale e Occupazione 2007 – 2013

SISTEMA INFORMATIVO CITTÀ DEI SAPERI.

PROGETTO PRELIMINARE

Marzo 2009

1 La città dei saperi e lo sviluppo del sistema informativo a servizio dei cittadini e dei city users

1.1 La Città dei Saperi

I Piani Integrati Urbani di Sviluppo Sostenibile sono strumenti d’attuazione del Programma Regionale per la Competitività e l’Occupazione cofinanziato dai fondi strutturali comunitari, da fondi nazionali e dalla Regione Toscana.

Il PIUSS dell’area metropolitana fiorentina, integrandosi con le linee guida della riflessione strategica metropolitana, interviene nella valorizzazione del potenziale di attrattività del sistema metropolitano, qualificandone l’accoglienza e la qualità complessiva dei servizi in funzione dell’accoglienza di studenti, ricercatori, imprenditori, classe creativa.

Questo processo, che agisce a livello di area metropolitana, si innesta su di una serie di azioni che già sono in corso o che sono già programmate:

- La realizzazione di un nuovo sistema di mobilità metropolitana che permetta alla parte ovest del sistema metropolitano di muoversi minimizzando l’utilizzo di auto e mezzi a motore, permettendo comunque l’accesso a tutti i servizi e ai poli di attrazione.

- La realizzazione di alcuni incubatori d’impresa dedicati al sistema dell’artigianato dell’area metropolitana fiorentina.

- La riqualificazione di una serie di spazi inutilizzati o male utilizzati nel centro storico di Firenze che, in forma diverse, sono riportati all’utilizzo da parte delle componenti più creative della cittadinanza, dei city user e dei residenti non permanenti.

- La realizzazione di nuovi percorsi di ciclabilità e pedonalità a partire dal percorso lineare lungo l’Arno.

- La riqualificazione del nuovo centro di Scandicci, con la realizzazione di un insediamento Campus in funzione della realizzazione di un polo imprenditoriale e formativo della moda.

- La realizzazione di un potenziamento del sistema di accoglienza e di servizio per l’integrazione sociale che aumenti la qualità della vita e l’attrattività di quartieri periferici, ma integrati tramite la nuova mobilità al centro storico.

- La riqualificazione urbana del Quartiere Le Piagge, posto lungo l’asse della nuova mobilità e del parco urbano fluviale, intervenendo con un nuovo stile di riqualificazione, fortemente correlato con la sostenibilità dell’intervento e la partecipazione dei cittadini e privati.

Sulla base di un set di investimenti correlati con le iniziative in corso, il PIUSS punta ad attrarre nuova popolazione e residenzialità qualificata aumenta le offerte del sistema urbano, la sua qualità dell'accessibilità e la qualità della vita.

Una città contemporanea, polo turistico e culturale come Firenze, costruisce la sua attrattività proprio sulla sua disponibilità di reti e infrastrutture, servizi informativi e di accessibilità che rendono ai cittadini, city users, turisti per rendere più facile e attraente vivere la città.

Senza un sistema informativo adeguato ed un'integrazione con i sistemi informativi  già presenti, le potenzialità di attrattività della città diminuiscono e soprattutto, diminuisce la possibilità di far interagire le reti locali di relazione e informazione con le reti lunghe di informazione, relazione e network sociali.

2 Obiettivi / Strumenti. Le componenti fondamentali del sistema informativo

| Obiettivi | Strumenti | Componente chiave del sistema informativo |
| --- | --- | --- |
| Rendere visibile la città dei Saperi | Sistema di cartellonistica dedicato con tecnologie e modelli di exhibit innovative | Cartellonistica Punto per Punto Schermi tattili |
| Rendere più accessibile i servizi e le informazioni della “Città dei Saperi” | Sito internet e sistema di accesso mobile alle informazioni sulla città dei saperi | Server web redazione web accesso wi-fi nell'area della città dei saperi |
| Aumentare le informazioni sui servizi pubblici locali | Qualificazione e aumento dell'accessibilità alle basi informative pubbliche | Redazione web “in comune” sito accessibile mobile |
| Aumentare le informazioni sugli eventi e la vita sociale della Città dei Saperi | Sito internet e redazione web 2.0 sulla vita interna alla città dei saperi | Server web redazione web 2.0 |
| Qualificare e rinnovare le informazioni sull'offerta di servizi culturali e turistici | Accessibilità integrata ai servizi turistici e culturali e nuove forme di visita virtuale | Server e sito web Turismo e cultura server wrml |
| Aumentare la coesione sociale e la rete relazionale all'interno della città dei saperi | Sito web 2.0 sulla vita sociale, i servizi, le offerte sociali e commerciali, della città dei saperi | Server web redazione web 2.0 sistema di pubblicazione multicanale (mobile, fermate tranvia, schermi tattili, web eccetera) |
| Rafforzare i legami relazionali e sociali fra la città dei saperi e i visitatori e city user non residenti | Sito web 2.0 tradotto in inglese e in parte nelle principali lingue di interesse del sistema metropolitano | Redazione web “in comune” sito accessibile mobile Server web redazione web 2.0 |

3 Il sistema tecnologico

Il sistema si fonda sul potenziamento del SIT d'area metropolitana, che si appoggia principalmente al SIT del Comune di Firenze.

In allegato a questo progetto c'è una presentazione funzionale del SIT di Firenze che potrebbe essere esteso all'area metropolitana, fondandosi sulla standardizzazione dei dati attualmente adottata da tutti i comuni secondo le indicazioni della Regione Toscana.

Al fine di estendere le funzioni del SIT e trasformarle ad uso del sistema informativo de La città dei Saperi occorre

- un centro di calcolo potenziato con stazione web server, SO Linux/Windows Server 2003, DB MYSQL / MSSQL, Linguaggio PHP/MSWEB Server, SERVER VRML

- Una redazione informatica con 3 Postazioni di lavoro

- un help desk fisico e uno informatico

- una potenza di trasmissione lungo linee dedicate con le postazioni di emissione e immissione di almeno 2 mb/s in entrata e uscita

- 20 punti di tramissione wi-fi per accesso diretto dalla città dei saperi

- integrazione funzionale con i sistemi universitari, delle Università Straniere, del nuovo Campus di Scadicci, dell'area di S. Donnino, Parco Cascine, Piagge tramite trasmissioni wi-fi

- un sistema di rilascio password e certificati per accesso diretto nel rispetto della normativa vigente sulla pubblica sicurezza

Costi

| Hardware per integrazione SIT e standardizzazione dati intercomunali | 250000 |
| --- | --- |
| Software sistema informativo | 150000 |
| Hardware sistema informativo | 100000 |
| Stazioni trasmissione | 100000 |
| Sistemi di sicurezza rete | 30000 |

4 Il sistema di informazione turistica innovativo

A fianco del sistema tradizionale di informazione turistica, descritto e illustrato al capitolo successivo, si investirà su 10 pannelli tattili, localizzati strategicamente nelle aree della città dei saperi, che permettano sia l'accesso intelligente tramite interfaccia guidata, ai contenuti del sistema informativo che alle funzioni exhibit delle risorse culturali e dei beni culturali con particolare riferimento a

- siti di musei e mostre

- informazioni sull'artigianato artistico

- informazioni sui trasporti e i servizi pubblici

- Museo e Istituto di Storia della Scienza, nuovo sistema di visita per la rete dei musei scientifici

- percorsi pedonali e ciclabili che collegano i siti della città dei saperi

- eventi, servizi e opportunità della Città dei Saperi

I pannelli inseriti in armadi e con schermo protetto da vandalismi, saranno di dimensione di circa 50 pollici con tecnologia tattile e trattamento SONY TRUEBLACK. Interfaccia HTML fondata su standard mobile di accessibilità, effetti d'interazione grafica con l'utente, accesso per non vedenti tramite cuffia o bluetooth.

COSTI

| Pannelli Tattili con armadio (10) | 300000 |
| --- | --- |
| Installazione e manutenzione per tre anni | 100000 |
| Interfaccia per accesso easy contenuti | 30000 |
| Impianto di trasmissione mesh tecnology | 30000 |

5 Il sistema di cartellonistica e informazione turistica tradizionale

La città dei saperi, comunque, dovrà essere riconoscibile anche tramite la visibilità tradizionale e un sistema tradizionale di informazione.

Per questo, si investirà su di un sistema di cartellonistica comune ai Comuni aderenti, che caratterizzi le porte di accesso e le informazioni turistiche e di servizio alla Città dei Saperi.

Questo sistema, integrato graficamente con gli altri e con contenuti e informazioni assimilabili, deriva da uno studio grafico già condotto dai Comuni e viene allegato al presente progetto.

Costi

| Progettazione definitiva cartellonistica varie dimensioni, marchi e impaginazione | 15.000 euro più Iva (progettazione) |
| --- | --- |
|  | 15.000 euro più Iva (impaginazione tutti i cartelli) |
| Disegno piante area allargata Città dei Saperi: Scandicci, Le Piagge, Campi Bisenzio, Sesto fiorentino, Fiewnaw | 40.000 euro più Iva |
| 60 cartelli bifacciali autoportanti su palina, dimensioni 150x120, | 90000 euro più iva |
| 100 Cartelli per singoli edifici formato 40x60, attacco a doppio omega per palina | 4000 euro più iva |
| 100 Eventuali cartelli per segnalazioni stradali, formato 120x20 e 125x25, attacco doppio omega | 80.000 euro più Iva |

6 Cronogramma di realizzazione

7 Capitolato dei costi

| PIANO TEMPORALE DI SPESA |
| --- |
| Costo di investimento | 2008 | 2009 | 2010 | TOTALE |
| Realizzazione di impiantistica multimediale per l'utilizzo di tecnologie innovative in funzione dello svolgimento dell'attività turistica, fieristica e commerciale in condizioni di sicurezza e della qualificazione dei servizi all'utenza (es. cablaggio, accesso ztl, e-commerce, servizi automatici per connessione con il sistema bancario e con la Pubblica Amministrazione nel territorio) | 400.000 | 200.000 |  | 600.000 |
| Acquisto delle attrezzature e/o dei beni strumentali funzionali agli interventi realizzati |  | 500.000 | 142.000 | 642.000 |
| Progettazione e realizzazione di pannelli informativi e di segnaletica coordinata, ivi compreso il piano delle insegne |  | 100.000 | 450.000 | 550.000 |
| Realizzazione di banchi architettonicamente compatibili e di nuove strutture di vendita nelle aree mercatali, in quanto beni e/o infrastrutture di proprietà pubblica |  |  |  | 0 |
| Progettazione, direzione lavori, collaudo (max 10% dell'investimento ammesso) |  | 90.000 | 138.000 | 228.000 |
| TOTALE QUADRO ECONOMICO | 400.000 | 890.000 | 730.000 | 2.020.000 |

Informazioni generali  sulla gestione

Il progetto richiede la creazione di una unità di gestione informatica, con competenze già presente nell'ente (ufficio STI e Linea Comune), una redazione (con competenze già presenti nell'ente) e un ufficio di coordinamento e indirizzo strategico del servizio (con competenze parzialmente presenti nell'ente).

Una volta a regime, il progetto prevede che sia possibile vendere spazi pubblicitari e servizi a pagamento verso offerte di operatori economici e altre istituzioni Inoltre, nella fase di progettazione partecipativa, si coinvolgeranno imprese giovani e innovative, al fine di contribuire alla valorizzazione degli investimenti di sistema fatti con le politiche di incentivazione all'imprenditività. Quindi, si presuppone che almeno due imprese giovanili siano coinvolte nella progettazione e produzione del sistema informativo e nei servizi all'utenza.

Piano di proiezione dei costi di esercizio

| Anno | Personale | Servizi | Manutenzioni ordinarie e straordinarie | Altri costi di esercizio | TOTALE COSTI DI ESERCIZIO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2011 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2012 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2013 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2014 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2015 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2016 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2017 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2018 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2019 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2020 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2021 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2022 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2023 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| 2024 | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | 50.000 |

Piano di proiezione dei rientri tariffari

| Anno | Principali Servizi erogati | Obiettivi di vendita | Tariffa | TOTALE RIENTRI TARIFFARI ESERCIZIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2013 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2014 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2015 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2016 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2017 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2018 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2019 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2020 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2021 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2022 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2023 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |
| 2024 | Servizi di informazione | 100 | 500 | 50.000 |

## Documenti e informazione disponibili presso il Comune di Firenze

Guide Gestite dal Software ARIANNA

- Michelangelo
2) ComuneFirenze
3) FirenzeFull

Queste guide contengono rispettivamente:

Michelangelo
Contiene le seguenti categorie:
Mappa: mappa del centro storico
Stradario: stradario del centro storico
Categoria Michelangelo:contenuti relativi ai percorsi
Michelangioleschi a Firenze. E' la trasposizione per mobile di un
pieghevole distribuito dal Comune ai punti informazioni
Eventi: eventi di Firenze (sezione on line)

ComuneFirenze
Contiene le seguenti categorie:
Mappa: mappa del centro storico
Stradario: stradario del centro storico
Eventi: eventi di Firenze (sezione on line)
Musei: elenco dei musei di Firenze con orario e descrizione
Chiese: elenco delle principali chiese di Firenze con orario e descrizione
Altri luoghi: altri luoghi di interesse turistico
Esercizi Storici: elenco degli esercizi storici "Gold"
Numeri utili: numeri utili per i turisti e cittadici


FirenzeFull
Guida che contiene tutti i contenuti delle due guide precedenti

CONTENUTO SITO www.firenzebotteghe.it

L’HP del sito è suddivisa in tre sezioni in cui si trovano tutti i principali pulsanti di menù.

Nella I sezione (a sinistra) si trovano:

- Descrizione del progetto

- Elenco dei Centri Commerciali Naturali (CCN) suddivisi per quartiere di appartenenza; ciascuna voce dell’elenco è un link che porta alla descrizione del singolo CCN con i negozi di appartenenza

- Descrizione delle Associazioni di categoria con indicazione dei contatti

- Mappa ed elenco dei bagni pubblici a Firenze

- Mappa ed elenco delle autorimesse

- Mappa delle piste ciclabili

- Elenco delle news; le ultime tre più recenti sono le stesse che compaiono nella III sezione (quella a destra)

- Documentazione varia: voce vuota

- Link utili: elenco di link a sito Esercizi Storici, Fondazione Artigianato Artistico, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Firenze Parcheggi, Ataf, Socota, Quadrifoglio, Confesercenti, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Diladdarno, Borgognissanti, Vignanuova, Centobotteghe, Oplà, Linea1, Vetrina Toscana

- Contatti dell’ufficio

- Nuova associazione dei CCN: descrizione della nascita di nuovi CCN

- Meteo: link alle previsioni meteo

- Presidenti CCN: elenco aggiornato dei presidenti con i contatti

- Link al sito del Comune di Firenze

- Link al sito degli Esercizi Storici

- Area utenti: maschera di accesso veloce per il gestore del sito

- Elenco di news su Firenze generate dal sito DrPress

Nella II sezione (centrale) si trovano:

- Mappa di Firenze suddivisa nei 5 quartieri; la mappa di ciascun quartiere è cliccabile e dà accesso all’elenco dei CCN con rispettivi negozi

- Elenco dei 5 quartieri: ogni voce è un link che porta all’elenco dei CCN con rispettivi negozi

Nella III sezione (a destra) si trovano:

- Barra di ricerca all’interno del sito

- Calendario eventi: maschera con i giorni del mese in corso da riempire con eventi di interesse culturale, artistico, intrattenimento…

- News: vengono visualizzate le ultime 3 news inserite dal gestore del sito

- Canali tematici: link a Cocktail e vini, Prodotti DOP, Courtesy Point

- Maschera per iscriversi alla newsletter (servizio non attivo)

Rete civica

La struttura della pagina TURISMO (macro area: città) rispecchia quella che era stata l’impostazione generale della rete civica: è composta prevalentemente da sintetiche schede informative, a volte corredate da link di approfondimento, con lo scopo di raggruppare il più possibile le informazioni utili al turista (esigenza particolarmente sentita fino a pochi mesi fa, quando ancora non c’era la versione in lingua inglese del sito).

Accoglienza		- uffici informazione turistica: 	quelli comunali e dell’apt, con orari di apertura

-  ricettività: 				prenotazioni alberghiere e extra-alberghiere + link alla pagina ‘ospitalità’ dell’apt

- guide turistiche			elenchi ufficiali delle professioni turistiche (guide turistiche, ambientali, accompagnatori)

delle associazioni di categoria, delle agenzie che organizzano visite guidate della città

- musei e spettacoli: informazioni	Prenotazione Musei, Spettacoli + link: orario di apertura di musei e chiese (ita/ingl)

- servizi igienici			Elenco (ita/ingl) dei bagni pubblici con orari di apertura

- Apt				link diretto al sito

- In toscana				link diretto al sito

Utilities		- consolati				elenco completo dei consolati di Firenze (ita/ingl)

- Servizi di pubblica sicurezza	informazioni tarate sulle esigenze del turista (dove effettuare denunce, ufficio interpreti c/o Questura etc.), numeri di emergenza

- Reclami per disservizi turistici	Sportello Tutela del Turista e Sportello di Conciliazione c/o Camera di Commercio

- Oggetti smarriti,

- recupero veicoli rimossi		Informazioni sintetiche sui rispettivi servizi

Trasporti		- linee urbane				info su: principali destinazioni turistiche, info su tariffe etc. + link ATAF

- linee extra-urbane			info su principali destinazioni turistiche in toscana:; link CAP, LAZZI. SITA

- taxi					breve scheda informativa e recapiti telefonici compagnie + link TAXI MULTIPLO

- Stazioni ferroviarie e aeroporto	brevi note informative sui vari servizi, collegamenti, recapiti

- accesso bus turistici			Introduzione al programma ECOPASS e link al sito dedicato BUSPASS

- ZTL					Scheda introduttiva, particolarmente calettata sulle esigenze del turista + link Mappa ztl

Itinerari		Possibilità di download delle seguenti broschures:

- - Itinerari dell’Ottocento le piazze ottocentesche in occasione dei 150 anni dell’annessione al nascente stato unitario 1859-2009 	Versione: ITA/INGL

- - Michelangelo a Firenze alla scoperta dei capolavori michelangioleschi a Firenze ITA/INGL

- - Luoghi d’arte a Firenze * brevi note sui principali musei, chiese, monumenti della città ITA/INGL integrato con:

- - Luoghi d’arte per tutti * brevi schede sull’accessibilità ai monumenti per i visitatori diversamente abili (a breve sarà disponibile anche la versione INGL)

- - Firenze e il treno Alla scoperta del territorio sulle antiche strade ferrate

- - Vivere Firenze Percorsi turistici con informazioni integrative per utenti disabili

- - Un giorno a Firenze Un percorso nel cuore religioso e civile fra Medioevo e                                                                         Rinascimento

- - San Niccolò, Oltrarno, Colline d’Oltrarno. Itinerari in riva sinistra dell’Arno

- - Ville Medicee le straordinarie dimore della celebre dinastia nei dintorni fiorentini

- - Cenacoli L’ultima cena negli affreschi dei grandi artisti fra 1300 e 1500

Firenze per immagini		- Photo Gallery 		immagini scaricabili in alta/bassa risoluzione (solo di esterni, panoramiche etc.)

Non solo arte			- Esercizi storici, artigianato	- link: Esercizi storici fiorentini ITA/INGL

- link: Fondazione per l’Artigianato artistico ITA/INGL

- link: Diladdarno ITA/INGL

- Feste e tradizioni fiorentine	PAGINA A CURA DELLA P.O. MANIFESTAZIONI SPORTIVE, TEMPO LIBERO, TRADIZIONI POPOLARI – DA RIVEDERE COMPLETAMENTE

*i pdf 	di queste due pubblicazioni verranno inseriti in rete nei prossimi giorni.

www.esercizistorici.it

Sito del Comune di Firenze sulle attività presenti nell’Albo per gli Esercizi Storici Fiorentini

Il sito degli Esercizi Storici Fiorentini, in italiano e in inglese,  offre alla cittadinanza e ai numerosi visitatori la possibilità di conoscere e approfondire le storie delle sue attività storiche anche attraverso immagini e percorsi. 
L’Amministrazione Comunale, allo scopo di salvaguardare questo patrimonio, ha istituito l’Albo per gli Esercizi Storici Fiorentini quale strumento di valorizzazione e promozione e ne cura la divulgazione attraverso un sito e pubblicazioni periodiche; inoltre ha creato un marchio che,  nella sua immediata riconoscibilità, è  espressione di tipicità e autenticità della tradizione fiorentina.

Fanno parte dell’albo le imprese commerciali, artigiane, alberghiere e i pubblici esercizi in possesso di particolari requisiti di storicità o tipicità, (indicati nel Regolamento per l’Albo degli Esercizi Storici Fiorentini) che contribuiscono a sostenere e valorizzare l'immagine culturale e tradizionale della città.

Struttura del Sito:

Nella HOME PAGE compare a destra la sezione “News” con notizie di attualità sulle attività storiche cittadine, mostre e notizie su iniziative culturali.

Una sbarra multicolore indica le voci attraverso le quali può essere fatta la ricerca.

Alla voce  CERCA si può consultare la pagina del negozio scelto digitandone il nome e selezionando

Alla voce CONTATTI compaiono i numeri di telefono e mail dell’Ufficio e vengono date informazioni per fare la richiesta di inserimento nell’Albo. I moduli per la richiesta, il questionario e il regolamento  sono scaricabili.

Alla voce TIPOLOGIA si trova l’elenco delle attività suddivise per categoria, supporto per una ricerca mirata ad un determinata tipologia di prodotti o manufatti.

Alla voce ITINERARIO sono inseriti una serie di itinerari che suggeriscono passeggiate alla scoperta dei monumenti e delle attività storiche.

Alla voce ZONA si può trovare la localizzazione delle attività che è stata suddivisa in 5 settori. (Santa Croce, piazza della Repubblica, Santa Maria Novella, Oltrarno, fuori le Mura)

Alla voce MULTIMEDIA  si trovano le più recenti pubblicazioni con i “percorsi a tema” scaricabili e 12 video,  simpatici cortometraggi della durata, ciascuno, di circa 1 minuto realizzati con la regia di Massimo Tarducci e la partecipazione dell’attore Maurizio Lombardi.

Il sito è direttamente collegato con google maps. Ogni  negozio o itinerario è corredato da una MAPPA per individuarne immediatamente la collocazione.

Nella home page troviamo anche il tasto NOTE BOOK, che ci permette di creare un file contenente le attività che ci interessano. Ogni volta che, visionando le attività, ne incontriamo una che ci interessa, con il tasto note book possiamo creare un elenco delle attività da noi scelte, permettendoci di tracciare un itinerario personale. Per salvare questa ricerca il sito ci da la possibilità di inviare l’itinerario che abbiamo costruito a un  indirizzo di posta elettronica da noi scelto.

Abbiamo anche la possibilità di visionare le varie attività secondo la CLASSIFICAZIONE suddivisa in quattro classi.  “Storici di pregio”, “Storici”, “Tradizionali”, “Tipici”.

Ogni SINGOLA SCHEDA contiene le seguenti informazioni: tipologia, classificazione, indirizzo, telefono, fax, sito della ditta e e-mail.  Insieme compare la mappa per individuarne la collocazione. L’attività viene descritta con i dati storici, architettonici e anedottici che vengono forniti dai titolari e che l’ufficio verifica, completa e approfondisce tramite ricerche. Il supporto delle fotografie pubblicate traducono in immagini le caratteristiche delle varie attività. I video realizzati possono essere visionati attraverso le singole schede e attraverso la sezione multimedia.

## Bozza di Avviso per Manifestazione di Interesse per la progettazione complessiva del SICS

COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO

Servizio Promozione Economica e Turistica

Avviso esplorativo per la ricerca di componenti progettuali e di soluzioni originali e innovative per la realizzazione del progetto “Sistema Informativo per la Città dei Saperi”.

Piano Integrato Urbano di Sviluppo Sostenibile (PIUSS) dell'area metropolitana di Firenze:

La Città dei Saperi

Procedura di cui al D.Lgs. 163/2006

con particolare riferimento al processo di valorizzazione dei contributi progettuali

Il Direttore della Direzione Sviluppo Economico, quale responsabile unico del progetto “Sistema Informativo della Città dei Saperi”, nell'ambito delle procedura di evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, come successivamente integrato e modificato, in esecuzione alla presentazione e attuazione di tutti i progetti del PIUSS, come approvato dalla Regione Toscana con atto della Giunta Regionale n. 5062 del 13/10/2009

RENDE NOTO

1

che il Comune di Firenze intende attuare, mediante procedure di evidenza pubblica, con il contributo progettuale di operatori privati, Università, gruppi di ricerca, esperti, il progetto complesso “Sistema Informativo della Città dei Saperi” (da ora in poi SICS) componente chiave del PIUSS dell'area Metropolitana Fiorentina.

Il PIUSS è un Piano Integrato di Sviluppo Urbano Sostenibile coordinato dal Comune di Firenze insieme alle amministrazioni di Scandicci, Campi Bisenzio e alla Provincia di Firenze, sulla base di un bando regionale, in risposta all’Avviso della Giunta Regionale Toscana del 26/05/2008.

Il PIUSS ha come strategia quella di valorizzare le istituzioni e le risorse scientifico-culturali presenti nel sistema metropolitano fiorentino, cercando di far risultare il sistema stesso più attraente verso nuovi talenti, imprenditori, ricercatori, studenti universitari, operatori culturali che siano collegati o correlati con le numero istituzioni culturali, scientifiche ed educative presenti nel sistema metropolitano (oltre 150 istituzioni culturali di cui almeno 30 fra sedi universitarie o scuole di alta formazione).

Al fine animare e informare con modalità innovative e adeguate ai tempi correnti l'area della Città dei Saperi ed i suoi attori nonché tutti i city users, il PIUSS prevede di realizzare un sistema informativo a largo accesso e composto indicativamente da:

- un portale con funzioni di

    - accesso all'informazione sulle attività delle istituzioni culturali ma anche a tutte le informazioni utili per la qualità della vita

    - social network al quale partecipi la comunità degli attori della città dei saperi

    - una nuova piattaforma di informazione turistica multilingua appositamente pensato per la Città dei Saperi

- un sistema di accesso al sistema informativo fondato su tecnologie wi-fi diffuse nell'area PIUSS per rendere possibile l'accesso all'informazione sulle attività delle istituzioni culturali ma anche a tutte le informazioni utili per la qualità della vita (attività curata dalla amministrazione comunale)

- integrazione del SICS con le altre progettualità volte promuovere/comunicare contenuti via canali wi-fi (i.e. progetto wi-fi, progetto wi-move, dehors, Firenze wi-fi)

- una rete di pannelli digitali con funzioni interattive e di navigazione (quando la localizzazione lo permette) per rendere possibile l'accesso all'informazione sulle attività delle istituzioni culturali, scientifiche e di alta formazione ma anche a tutte le informazioni utili per la qualità della vita e all'accessibilità, ovvero alle stesse informazioni contenute nel punto 1

- un sistema innovativo di informazione on the ground per rendere noto l'accesso e la dimensione della Città dei Saperi

Il presente avviso invita

  - imprese operanti nel settore di rilievo per il SICS

  - professionisti singoli o associati

  - gruppi di ricerca

  - dipartimenti universitari

  - altre istituzioni pubbliche e private interessate

a proporre soluzioni, proposte e stimoli progettuali per la realizzazione del SICS nelle sue 5 componenti rilevanti assieme oppure separatamente e dovranno essere corredate da una proposta gestionale atta a garantire la loro sostenibilità nel tempo.

Le “soluzioni, proposte e stimoli progettuali” sono da intendere come idee progetto, immagini e scenari di possibili servizi e funzionalità, soluzioni tecnologiche ed organizzative che possano contribuire alla definizione del progetto vero e proprio che la amministrazione dovrà predisporre nei prossimi mesi, compresa la sostenibilità economica ed organizzativa.

Queste soluzioni o stimoli potranno essere, ad esempio e in forma non esaustiva, risultato di:

- ricerche o studi o prodotti originali in disponibilità del proponente

- risultato di esperienze sviluppate in altre città e conosciute approfonditamente dal proponente

- risultato di ricerche universitarie (e non) di scenario o di prospettiva che permettano di individuare il percorso di sviluppo di tecnologie e/o servizi

- proposte organizzative e di sostenibilità

- altro

I contributi o stimoli progettuali saranno valutate da un'apposita commissione interna all'amministrazione comunale, assistita eventualmente da esperti se necessario, e

  - esposte in un apposito evento/seminario dove i proponenti saranno chiamati ad illustrale (per tutte le proposte di interesse o comunque pregevoli)

  - recepite come componente progettuale (all'interno dei limiti previsti dall'art. 153 del D.Lgs. 163/2006, come di seguito illustrato, e comunque non oltre i 20.000 oltre IVA) se risulteranno di qualità ed efficacia adeguata allo scopo e coerenti con lo scenario che intenderà condividere l'amministrazione.

N.B. Il punto b. è sottoposto a processi di valutazione e procedurali successivi ed è solamente eventuale, ovvero riferito a proposte di particolare qualità e completezza. Quindi, come successivamente ribadito, questo avviso non è da considerare un appalto, bando o concorso di progettazione in nessuna delle sue componenti e non impegna l'amministrazione verso nessuno dei concorrenti.

Il budget massimo riconoscibile per il contributo o stimolo progettuale proposti nell'ambito di questo bando e per il complesso del SICS è di € 20.000,00.

Per la realizzazione del SICS è previsto un lotto per complessive opere e servizi inerenti la realizzazione dei software e i servizi (ma non gestione dello stesso, la cui sostenibilità potrà essere oggetto di proposta) per un importo complessivo  approssimativo di circa € 2.000.000,00 di cui circa 700.000 euro da dedicare all'infrastruttura di comunicazione e la cui attuazione e progettazione saranno definite direttamente dalla Amministrazione Comunale. E’ previsto inoltre un II lotto integrativo, del valore di circa € 900.000, attualmente sottoposto alla approvazione progettuale della Regione Toscana.

Quindi, l'importo complessivo è di circa € 3.000.000,00

2

La procedura nel suo complesso seguirà le seguenti fasi

| Fase | Attività previste |
| --- | --- |
| 1 | Avviso esplorativo per la raccolta di soluzioni, proposte e stimoli progettuali. La fase durerà circa 30 giorni. Per i proponenti, a parte questo avviso, verranno messi a disposizione: 1. il documento progettuale PIUSS 2. il progetto SICS presentato all'interno del PIUSS (primo lotto) 3. le linee guide del progetto preliminare per il secondo lotto 4. una planimetria indicativa delle aree coinvolte dalla proposta PIUSS e altre cartografie tematiche inerenti il PIUSS stesso 5. una planimetria descrittiva le aree attualmente coperte dal progetto Firenze WIFI, logicamente collegato a questo progetto come componente di una medesima politica di accesso alle tecnologie e alle risorse dell'informazione, con indicazione planimetrica delle aree oggetto della copertura wi-fi nell'ambito del presente progetto SICS. |
| 2 | Ricevimento delle soluzioni, proposte e stimoli progettuali e valutazione delle stesse. La fase durerà massimo 15 giorni. n.b. Si precisa che momento della presentazione delle soluzioni, proposte e stimoli progettuali il proponente dovrà quantificare la attività progettuale svolta e dovrà dare garanzia della originalità e dell'assenza di violazione di tecnologie proprietarie o di brevetti o di qualsivoglia opera d'ingegno protetta da copyright. Questa quantificazione, rapportata alla spesa presunta per il SICS e la componente alla quale il progetto si riferisce, non potrà superare il 2,5% dell'importo dell'investimento presunto proposto e comunque € 20.000,00. |
| 3 | Una volta valutate le proposte, se almeno una risulterà di interesse o di stimolo, si procederà alla alla sua presentazione, come illustrato, e al suo recepimento (come stimolo o ispirazione) all'interno del progetto definitivo del SICS che la amministrazione comunale presenterà alla Regione Toscana nei tempi previsti. Se il recepimento di almeno una proposta comporterà una vera e propria assunzione progettuale in toto dell'elaborato proposto, la amministrazione stipulerà un contratto con il proponente per riconoscere un rimborso a suo vantaggio delle spese progettuali sostenute nei limiti di 20.000 €. La amministrazione, sulla base della sua valutazione tecnica, proporrà un importo da rimborsare adeguato al contributo progettuale. Se quest'importo verrà ritenuto dal proponente accettabile, questi entrerà a far parte del gruppo progettuale del SICS e completerà, per quanto necessario, il coordinamento della sua proposta con l'intero impianto progettuale. Se quest'importo non verrà ritenuto accettabile, la amministrazione comunale potrà solo trarre ispirazione dall'opera d'ingegno proposta ma non potrà utilizzarla come componente progettuale e non potrà utilizzare le sue componenti realmente originali. Questa fase durerà circa 45 giorni e si concluderà con la approvazione del progetto del SICS (nelle sue componenti diverse) che sarà a base delle procedure di evidenza pubblica necessarie per la sua attuazione. |
| 4 | Pubblicazione di uno o più avvisi ai sensi del D.Lgs 163/2006 per la realizzazione del SICS da parte dei competenti uffici dell'amministrazione comunale per tutto quanto resta ancora da realizzare dello stesso (comprese alcune eventuali sue componenti tecnico-progettuali). Questa fase durerà circa 90 giorni e si dovrà concludere comunque entro ottobre 2010 con l’aggiudicazione dei contratti relativi. |

3

Gli interessati all’esecuzione di quanto indicato al punto 1 potranno presentare soluzioni, proposte e stimoli progettuali per le componenti del SICS (esclusa la componente di infrastruttura wi-fi) con le modalità previste nel presente bando.

I promotori dovranno proporre la seguente documentazione qui sommariamente illustrata:

  - una breve relazione di presentazione e di fattibilità inerente la componente del SICS al quale risultano interessati;

  - un progetto di massima, stimolo o proposta progettuale della componente alla quale risultano interessati anche in relazione a diversi scenari di riferimento (uno scenario di base e alcuni scenari alternativi) a seconda delle prospettive di budget che ritengono credibili; sarà possibile proporre varianti anche sostanziali al progetto preliminare del Comune, a condizione che non si ecceda il budget complessivo, le sue componenti sostanziali, la sua natura di investimento, i suoi obiettivi;

  - una valutazione di fattibilità amministrativa e giuridica, tenendo in considerazione nello specifico la normativa italiana inerente le reti elettroniche e telematiche e il loro accesso, che illustri la realizzabilità in tempi utili e nelle location previste nel progetto; questa valutazione potrà essere proposta se rilevante per la componente di riferimento della proposta progettuale che si intende presentare;

  - un piano economico-finanziario che ne dimostri la sostenibilità in riferimento al progetto preliminare dell'Amministrazione anche prevedendo diversi scenari (uno scenario di base e alcuni scenari alternativi) a seconda delle prospettive di budget;

  - l’indicazione delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, soggette all'accettazione da parte della Amministrazione Comunale, con un massimo del 2,5 per cento del valore dell'investimento e massimo di € 20.000,00, comprensivo anche delle opere di ingegno di cui all’art. 2578 del Codice Civile;

  - una dichiarazione che indichi sotto la propria responsabilità che l'utilizzo della proposta progettuale da parte dell'amministrazione non viola nessun marchio o diritto registrato o legittimo o, in alternativa, indicazione dei diritti e copyright da tenere in conto nell'utilizzo della proposta progettuale.

La proposta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Comune di Firenze - Direzione Sviluppo Economico - Servizio Promozione economica e turistica via Verdi 24 - 50122 Firenze

entro e non oltre le ore 13.00 del XXXXX 2010

[considerando che l’avviso sia pubblicato entro il XXX]

Il plico contenente la proposta dovrà essere debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Esso dovrà recare all’esterno la ragione sociale, l’indirizzo del proponente, fax ed email, nonché la seguente dicitura:

“PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE  
DEL SISTEMA INFORMATIVO PER LA CITTà DEI SAPERI”  
AVVISO ESPLORATIVO

4

Possono presentare le proposte gli operatori economici ai sensi D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, ovvero della direttiva comunitaria 18/2004, ovvero quanti rientrano nelle interpretazioni di detta normativa proposte dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, e nello specifico quanti rientrano nel suo parere 127/2008 (che chiarisce la natura di operatore economico, estendendola a tutti i soggetti che, nel contesto della procedura di appalto da valutare, svolgono quella funzione, ovvero escludendo da questa valutazione la natura giuridica del soggetto).

5

La Amministrazione Comunale precisa che:

      - la presentazione di proposte non vincola la Amministrazione, la quale si riserva di non accettare alcuna di esse qualora ritenesse che le stesse non siano adeguate alle sue richieste dal punto di vista tecnico od economico o non siano rispondenti al pubblico interesse, o anche in caso di diverse circostanze sopravvenute;

      - si riserva il diritto di sospendere in qualsiasi fase la procedura, seguendo le disposizioni di legge, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

      - in nessuna delle ipotesi sopramenzionate i promotori avranno titolo di richiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi natura o ammontare, al di là di quanto previsto dalla normativa, dal presente bando o da convenzioni eventualmente firmate nel corso della procedura.

      - le soluzioni, proposte e stimoli progettuali, eventualmente modificate come richiesto dalla Amministrazione, saranno recepite dalla stessa come tali (soluzioni, proposte e stimoli progettuali) attraverso l'approvazione in sede di avviso. Il progetto da porre a base d'asta attraverso procedura di evidenza pubblica, invece, dovrà seguire il normale iter procedura di approvazione e definito con diversa formale decisione. Quindi, l'approvazione/recepimento di soluzioni, proposte e stimoli progettuali nell'ambito di questo avviso non costituisce in nessun caso la approvazione di progetto o di attività di progettazione come definita dalla vigente normativa.

      - per quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alla documentazione di progetto PIUSS, e al D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sviluppo Economico.

Il presente bando viene pubblicato su:

- Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea come avviso di preinformazione e segnalazione dell'avviso per idee progetto

- sito istituzionale dell'Amministrazione e delle Amministrazioni componenti il PIUSS

- sito istituzionale dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici della Regione Toscana

- due quotidiani a diffusione nazionale o regionale tramite comunicato stampa con la preghiera di pubblicazione

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta all'indirizzo email : piuss@comune.fi.it

Firenze, 13/02/2010

Il Direttore

Fabio Cacioli

Allegati:

  - Progetto PIUSS approvato dalla Regione Toscana

  - Documentazione di progetto SICS

  - Planimetrie e cartografia tematica

# Footnotes

Peraltro, senza le risorse regionali accertate, l'ente beneficiario non potrebbe procedere nell'attuazione, creandosi quindi un circolo vizioso che frenerebbe tutta la spesa dei Fondi Strutturali collegata al PIUSS.

Molte delibere sono già state impostate ed alcune approvate, con il coordinamento dell'ing. Parenti e della dott.ssa Alessandra Barbieri, per conto del dipartimento Sviluppo Economico.

Per le caratteristiche di un progetto definitivo inerente un'attività di servizi, valgono le stesse considerazioni fatte: non esiste una previsione di legge ed è sufficiente un documento simile a quello qui allegato, ovvero ad un documento che potrebbe svolgere il ruolo di capitolato all'interno di una gara di appalto.

Vedi computo metrico estimativo Fibra Ottica

Vedi computo metrico estimativo Fibra Ottica

Vedi computo metrico estimativo Apparati Attivi

Vedi Computo metrico estimativo Sistema Wi-Fi

I componenti qui indicati sono solo di riferimento per stabilire un livello qualitativo saranno accettate anche altre tecnologie compatibili ed equivalenti.

I prezzi sono ricavati dagli standard utilizzati da Toscana Promozione per la campagna Voglio Vivere Così

# Text boxes

| CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE |
| --- |
| Descrizione Fase | Data Inizio | Data Fine |
| Studio di fattibilità | 03/11/2008 | 31/12/2008 |
| Progettazione Preliminare | 01/01/2009 | 27/02/2009 |
| Progettazione definitiva | 30/09/2009 | 30/11/2009 |
| Progettazione esecutiva | 30/09/2009 | 30/11/2009 |
| Aggiudicazione appalto | 29/01/2010 | 01/02/2010 |
| Inizio lavori | 08/02/2010 |  |
| Fine lavori |  | 31/05/2010 |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione | 01/06/2010 | 30/07/2010 |
| Entrata in funzione | 01/09/2010 | 30/09/2010 |

Incubatore Via della Sala

Area Stazione Piaggie

Piazza Santa Maria Novella

Panicate Taddea

Mercato centrale

San Lorenzo

Via Faenza

Via Amorino

Ponte Varlungo

Pop Giotto